SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Remont drogi pożarowej nr 15 w leśnictwie Rynków Nadleśnictwa Osie”.

(SA-2710-1/14)

1. Nazwa i Adres Zamawiającego

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe –

reprezentujące Skarb Państwa

Nadleśnictwo Osie

ul. Rynek 11

86-150 Osie

REGON: 090550704, NIP 559-000-42-88

tel. (52) 3329503, fax (52) 3329613

e-mail: osie.@torun.lasy.gov.pl

strona internetowa: http://www.osie.torun.lasy.gov.pl

strona BIP:  http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_osie/zamowienia_publiczne

Prace budowlane współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych“ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2. Tryb udzielenia zamówienia

1.	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego

2.	Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3.	Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

4.	W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

http://www.osie.torun.lasy.gov.pl  http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_osie/zamowienia_publiczne

3. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zadania jest remont drogi pożarowej nr 15 w leśnictwie Rynków Nadleśnictwa Osie o długości 4,899km, położonego na działkach o numerach ewidencyjnych: 3006/1, 3007/2, 3008/2, 3009/2, 3010/2, 3011/2, 3023/2, 3024/2, 3025/2, 3036/3, 3037/2, 3038/2 w gminie Warlubie, obrębie Lipinki.

Przyjęto następujące rozwiązania konstrukcyjne:

- Podbudowa zasadnicza z tłucznia betonowego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm, grubości 20cm po zagęszczeniu.

- Nawierzchnia żwirowa z pospółki o uziarnieniu 0-8mm, grubości 2cm.

- W ciągu drogi zaprojektowano 15 mijanek o długości 23m, szerokości 3m  i skosach 1:7 czyli 21m.

- W ciągu drogi zaprojektowano 9 skrzyżowań pożarowych oraz 17 zjazdów gospodarczych.

Tabelaryczne zestawienie lokalizacji i parametrów oraz rysunki konstrukcyjne mijanek, skrzyżowań i zjazdów znajdują się w dokumentacji projektowej.

- W ciągu drogi zaprojektowano 18 wodościeków o wymiarach 2m x 1m x 0,50m. Lokalizację wodościeków przedstawia plan sytuacyjny oraz zestawienie tabelaryczne umieszczone w dokumentacji projektowej.

Parametry drogi: szerokość jezdni 3m, szerokość pobocza gruntowego 2x0,50m, szerokość korony drogi 4m, szerokość skrajni poziomej 6m, wysokość skrajni pionowej 4m, długość mijanek 23m, szerokość mijanek 3m, skosy mijanek 1:7, skrzyżowania i zjazdy wg KPED.

Parametry fizyczne drogi: długość drogi 4,899km, powierzchnia jezdni 14697m2, powierzchnia mijanek 1929m2, powierzchnia skrzyżowań i zjazdów 1025m2, powierzchnia poboczy 4963m2, wodościeki o wymiarach 2m x 1m x 0,50m – 18 szt.

Zakresem objęto następujące roboty drogowe:

- Roboty przygotowawcze:

- karczowanie pni drzew i krzewów

- usunięcie humusu

2. podbudowa drogi na ciągu podstawowym:

- wykonanie koryta na głębokość 10cm

- podbudowa zasadnicza z tłucznia betonowego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm grubości 20cm po zagęszczeniu

3. nawierzchnia drogi na ciągu podstawowym:

- nawierzchnia żwirowa z pospółki o uziarnieniu 0-8mm, grubości 2cm

4. mijanki:

- wykonanie koryta

- podbudowa zasadnicza z tłucznia betonowego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm, grubości 20cm po zagęszczeniu

- nawierzchnia żwirowa z pospółki o uziarnieniu 0-8mm, grubości 2cm

5. skrzyżowania i zjazdy:

- wykonanie koryta

- podbudowa zasadnicza z tłucznia betonowego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm, grubości 20cm po zagęszczeniu

- nawierzchnia żwirowa z pospółki o uziarnieniu 0-8mm, grubości 2cm.

6. pobocza i skarpy

7. wodościeki

8. poręcze ochronne na istniejącym przepuście.

Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera projekt wykonawczy i przedmiar robót.

Roboty wykonywać w odpowiedniej kolejności zachowując przepisy BHP

- Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.), normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), przepisami ppoż oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ (przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt techniczny)

Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: rękojmia - co najmniej 36 miesięcy.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

kod CPV 45.23.31.23-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

kod CPV 45.23.32.25-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

kod CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

5. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń:

- Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót Wykonawca zapewnia we własnym zakresie,

- Użyte materiały i urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

- Tam, gdzie na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów  lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z projektem wykonawczym oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż założonych w wyżej wymienionych dokumentach,

- Wszystkie materiały winny spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497), a jakość wykonawstwa winna odpowiadać wymaganiom norm.

6. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca musi oznakować plac budowy zakazem wstępu dla osób niepowołanych,

- Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń,

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za roboty, będące przedmiotem zamówienia, od chwili ich rozpoczęcia do terminu zakończenia robót określonego w protokole odbioru,

- Wykonawca po wykonaniu prac ma obowiązek usunąć z terenu budowy wszystkie urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, śmieci a następnie przekazać go Zamawiającemu do dnia odbioru robót,

- Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody (również wyrządzone w mieniu Zamawiającego) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

- Wykonawca odpowiada za swój sprzęt pozostawiony na budowie,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,

- Za wszelkie szkody wyrządzone Wykonawcy przez czynniki zewnętrzne (wiatr, woda, ogień i inne) oraz osoby trzecie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności,

- Inne wymagania określone są we wzorze umowy oraz wynikają z przepisów prawa.

7. Informacje na temat podwykonawców:

- Zamawiający nie ogranicza powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom,

- Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy, lub  podania przez Wykonawcę nazwy (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się za zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1.

- Zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych zawarta na piśmie pod rygorem nieważności musi zawierać w szczególności:

- Zakres robót budowlanych przekazanych do realizacji przez Podwykonawcę, technologia wykonania prac i materiały, które powinny być użyte.

- Termin wykonania zleconych robót budowlanych wraz z harmonogramem.

- Wysokość i sposób obliczenia wynagrodzenia.

- Termin zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni od  dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Informację, że:

Podwykonawca może zawrzeć umowę o dalsze podwykonawstwo z innym podmiotem uzyskując na to zgodę zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego.

8. Wymagania i warunki dotyczące rękojmi

- Zamawiający wymaga, żeby udzielona rękojmia nie była krótsza niż 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego,

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu,

9. Dopuszczalność składania ofert

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

10. Dopuszczalność udzielania zamówień uzupełniających:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% maksymalnej wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy.

11. Termin wykonania zamówienia – 16.05.2014r.

Wykonawca zobowiązuje się sporządzić harmonogram robót, zgodnie z którym Zamawiający będzie mógł kontrolować postęp w prowadzonych pracach.

12. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli     ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie,

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zawierający, co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dokumentami, że robota została wykonana należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), polegające na wykonaniu remontu, przebudowy lub budowy drogi o wartości nie mniejszej niż 500000,00 złotych brutto,

  - dysponują  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, którymi dysponuje do realizacji zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia – warunek minimalny: posiadanie przez kierownika budowy uprawnień budowlanych do kierowania robotami drogowymi.

Dokumenty uprawnień osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu po wyborze oferty najkorzystniejszej, przed podpisaniem umowy.

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie     zamówienia,

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300000,00 zł

Wykonawca, który z uzasadnionej przyczyny nie może przedstawić dokumentu wymienionego w pkt. 1.d, a dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w sposób wystarczający potwierdzać będzie spełnienie tego warunku.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,

1. Zgodnie z art. 26. ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

Warunki, o których mowa w w/w ppkt. oraz  opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Zamawiający może oceniać zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie    spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach    wyszczególnionych w pkt. 15 niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron (wymaga się      solidarnej odpowiedzialności Wykonawców),

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców     wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega     wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, natomiast warunki opisane w punkcie 12.1.1 winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.

c) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w art.23 ust. 1

5. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

6. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem   Wykonawcy z postępowania, a oferta zostanie uznana  za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.

13.  Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy:

-   nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 12 ppkt 1-2.

-  nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości zrealizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- Wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego, albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwo przeciwko środowisku, a także za przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwo przeciwko środowisku, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwo przeciwko środowisku, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwo przeciwko środowisku, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwo przeciwko środowisku, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania prac cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)- przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonania prac cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

-  nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 2 Prawa zamówień publicznych:

-  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie wnieśli wadium do dnia 12.02.2014r. do godz. 1000, zgodnie z art. 45 ustawy;

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

-  Wykonawców którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z póżń.zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z art.24 ust. 2 pkt 5.

- Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.

-  Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art.24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.

- Zamawiający wyklucza z postępowania o udzieleniu zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d. z uwzględnieniem ust. 3 i 4.

14. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy:

- niezgodną z ustawą lub gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 lub błędy w obliczeniu ceny,

- który nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3  w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

15. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- oświadczenie, zgodnie z art. 44 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt.1 – 4 ustawy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika),

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 Wykonawca składa następujące dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów).

b)  aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

e) ) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24              ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zał nr 9,

2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda:

wykazu robót drogowych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zawierający, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom drogowym stanowiącym przedmiot zamówienia, polegającym na wykonaniu remontu, przebudowy lub budowy drogi o wartości nie mniejszej niż 500000,00 złotych (brutto),

- z podaniem ich wartości i że roboty te zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  (zał. nr 4)

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty drogowe wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku posiadania doświadczenia przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień zakończenia realizacji usług potwierdzających posiadanie stosownego doświadczenia.

b) wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 7),

c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, (zał. nr 8)

3) w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda:

a) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300000,00 złotych.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku.

4.  Informacja o innych dokumentach

a) formularz ofertowy

b) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej – wg. zał. nr 2,      c) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zał 9,

d) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie.

5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Uwaga:

• Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy).

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może zadać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) , tj. zamiast dokumentu określonego w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

- jeżeli w miejscu zamieszkiwania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt.1 – d,e zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt.  1- d,e. lub przed notariuszem.

16. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Nadleśnictwo Osie

ul. Rynek 11

86-150 Osie

Zapytania mogą być składane faksem pod numer: (052) 3329381  lub na adres e - mail osie@torun.lasy.gov.pl

2) Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

3) Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem najpóźniej na 2 dni przed terminem otwarcia ofert, pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,

4) treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania, oraz na stronie internetowej,

5) w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ,

7) dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz na stronie internetowej,

8) w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach,

9) o każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert,

10) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Osoba uprawniona  przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dorota Piechowska – zastępca nadleśniczego, tel. 52/3329503

e-mail: osie@torun.lasy.gov.pl

Jadwiga Ginter- specjalista d/s administracji, tel. 52/3329503

e-mail: osie@torun.lasy.gov.pl

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

- Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. Opłata, w przypadku pobierania dokumentacji w biurze Nadleśnictwa Osie Zamawiający przewiduje obciążenie oferenta kwotą 8,00zł (siwz + załączniki, płyta CD z dokumentacją projektową) +VAT.

17. Wymagania dotyczące wadium

1)  Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 17000,00zł (słownie: siedemnaścietysięcy złotych)

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej z zastrzeżeniem, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116 poz 730 i 732 i nr 277 poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:

BS Osie nr 51 8169 0006 0010 5398 2000 0030 z dopiskiem na blankiecie przelew:

„Remont drogi pożarowej nr 15 w leśnictwie Rynków Nadleśnictwa Osie”.

3) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty lub zdeponować w kasie Zamawiającego.

4) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

5) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.  tj. do 12.02.2014r., do godz. 10:00

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, tj. do dnia 12.02.2014r., do godz. 10:00

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

- Zamawiający zwraca wadium:

  - wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku:

- jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

18. Termin związania ofertą

- Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

19. Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna,

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą,

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ,

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem określonym w art. 93 ust 4 ustawy Pzp.

- Oferta wraz z załącznikami, musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji,

- Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

- Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,

- Strony oferty muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W formularzu oferty należy podać łączną ilość stron całej oferty,

- Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,

- Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Do oferty należy dołączyć kosztorys szczegółowy.

20. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Nadleśnictwo Osie, ul. Rynek 11, 86-150 Osie pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 12.02.2014r., do godz. 10:00

- koperta powinna być opisana w następujący sposób:

„Remont drogi pożarowej nr 15 w leśnictwie Rynków Nadleśnictwa Osie”.

Nie otwierać przed 12.02.2014r. godz. 10:15.

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

3)  koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem,  bez  uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

4) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do  złożonej  oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert,

5) wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe oznakowanie wg ust. 2),

6) koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty,

7) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”,

8) koperty oznakowane „zmiana” będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane,

9) w przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

10) oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,

11) otwarcie ofert nastąpi dnia 12.02.2014r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego na świetlicy (I piętro),

12)   Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku

nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.

Oferta wspólna:

W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- oferta winna być podpisana przez każdego  z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.

- upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie/partnerów  - należy załączyć do oferty

- przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

- w przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

Sesja otwarcia ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Oferentom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert odczytane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres rękojmi, warunki płatności.

21. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy i winna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględnić cały zakres przedmiotu zamówienia wynikający wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz SIWZ,

- Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego szczegółowego.

- Cena oferty (cena brutto) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ musi być podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. W formularzu tym musi być podana również cena netto oraz należny podatek od towarów i usług VAT. zał nr 1

- Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Ceny należy podać liczbowo i słownie,

- Ceny muszą być podane w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- Prawidłowe ustalenie stawki podatku od towarów i usług VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Stawkę VAT należy ustalić zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

- Cena oferty określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji i będzie obowiązywała przez okres ważności umowy,

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

W przypadku rozbieżności Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Niezwłocznie po dokonaniu poprawek Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny

Kryterium –cena oferty brutto 100%

- Oferty będą ocenione zgodnie z wzorem:

Cena oferty:

najniższa zaoferowana cena ( brutto)

ilość punktów =       -------------------------------------------------------      x 100

cena w badanej ofercie ( brutto)

- Zamawiający powierzy zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu i SIWZ kryteria wyboru.

- W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy PZP może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert uznanych za ważne.

Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to dla potrzeb oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny należny

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

22. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie Wykonawców podając w szczególności:

a)  nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

b)  uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie  miało miejsce,

c)    uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało  miejsce.

  - termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

4) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

a)  zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

b) zamieszczone na stronie internetowej i BIP Zamawiającego -  http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_osie/zamowienia_publiczne,

http://www.osie.torun.lasy.gov.pl

Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze.

5) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi go o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

7) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

a)	w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

b)	w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

c)	w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

8) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

9) W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

10) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić dokument uprawnień, o których mowa w pkt. 12.1.1.c i dokument zaświadczenia 
o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa, dotyczące osób, które wskazane zostały przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu (oryginały):

-  umowy zawarte z podwykonawcami

- dokumenty potwierdzające dysponowanie (jeżeli nie posiada własnych) zasobami innych podmiotów w formie pisemnego zobowiązania tych podmiotów

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy wymagają posiadanie takich uprawnień (min. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi drogowymi).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram robót, zgodnie z którym Zamawiający będzie mógł kontrolować postęp w prowadzonych pracach.

11) Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej (brutto). Zabezpieczenie zostanie złożone przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę (na piśmie) na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po terminie, po którym upływa termin rękojmi za wady.

23. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana w szczególności:

- niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów itp.;

- koniecznością wykonania robót, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

- wstrzymaniem prac przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

Uwaga: Zmiana zakresu robót wymaga uzyskania akceptacji osób sprawujących nadzór inwestorski, a także zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego i nie może skutkować przekroczeniem wynagrodzenia określonego na podstawie złożonej oferty.

b)  Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu   umowy

c) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia np. ustawowa zmiana stawki VAT, czy z zakresu prawa budowlanego.

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne.

1)	Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2)	Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3)	W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c)	odrzucenia oferty odwołującego

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4)	W przypadku:

a)	niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

b)	zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.

5) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6)	Odwołanie wnosi się w terminie:

a)	5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

b)	10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7)	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej i BIP Zamawiającego: http://www.osie.torun.lasy.gov.pl   http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_osie/zamowienia_publiczne,

8)	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9)	Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a)	15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

  - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10)	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, ul. Postępu 17a, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

11)	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

12)	Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

13)	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14)	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15)	Kopię odwołania Zamawiający:

a)	przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b)	zamieści również na stronie internetowej i BIP - http://www.osie.torun.lasy.gov.pl,

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_osie/zamowienia_publiczne,

jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16)	Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

17)	Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18)	Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

19)	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

- Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

25. Postanowienia końcowe

  - Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

  - Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

      - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

      - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

      - udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego

      - udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania

  - Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

  - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 nr 223 poz. 1458) oraz Kodeks Cywilny.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem określonych w art. 93 ust 4 ustawy.

26. Załączniki do specyfikacji

Nr 1 -  formularz ofertowy,

Nr 2 –  dokumentacja techniczna, STWiOR, przedmiar robót

Nr 3 -  wzór umowy+ karta gwarancyjna

Nr 4 – wykaz wykonanych robót,

Nr 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

Nr 6 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Nr 7 – wykaz osób i podmiotów biorących udział w realizacji zamówienia

Nr 8 – oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Nr 9 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

ZATWIERDZAM

Osie, dnia 28.01.2014 r.

NADLEŚNICZY

Marek Sobczak

Załącznik nr 1 do SIWZ

SA-2710-1/14

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:    	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Numer telefonu:		……........................................

Numer faksu:			……. ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Nadleśnictwo Osie

ul. Rynek 11

86-150 Osie

Zobowiązania Wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Remont drogi pożarowej nr 15 w leśnictwie Rynków Nadleśnictwa Osie”.

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

1. Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….

2. Termin płatności:.......... dni

3. Okres rękojmi (wyrażony w liczbie miesięcy):.............

4. Wykonanie poniższego zakresu zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:

............................................

............................................

............................................

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... ....................................... .......... .......... .......... .......... ..........

tel. kontaktowy, faks: .......... ....................................................................... ..........

zakres odpowiedzialności ......................................................................................

.......... .......... .......... .......... ........................................ .......... .......... .......... ..........

tel. kontaktowy, faks: .......... ....................................................................... ..........

zakres odpowiedzialności .....................................................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ......................................................................................................

Stanowisko ............................................................................................................

Telefon...................................................Fax..........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wadium w kwocie……………………. zostało wniesione w dniu …………………..

W formie ……………………………………………………………………………………..

4. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: ………………………………………………………………………………………………………..

5. Oświadczam, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:

…………………………………, w formie ……………………………………………………………

Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje Wykonawcy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

## Załącznik nr 3 do siwz

UMOWA  SA-2710-1/14

zawarta w dniu ………….2014r. w Osiu pomiędzy:

Skarbem Państwa Nadleśnictwem Osie z siedzibą w: ul. Rynek 11; 86 – 150 Osie zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- mgr inż. Marka Sobczaka – Nadleśniczego,

- inż. Wojciecha Dams –  Głównego Księgowego,

a,

……………………………………………………………………………………………………………………….

wpisana/y do ………………………………………………………………………………………………………

NIP ………….., REGON ………………,

Zwana \ y dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………………..

w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn.zm.) w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi pożarowej nr 15 w leśnictwie Rynków  Nadleśnictwa Osie”.

§ 1

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1.	Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

2.	Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3.	Front robót (plac budowy) - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4.	Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

5.	Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

6.	Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

7.	Gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

8.	Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.

9.	Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2

Przedmiot umowy:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

„Remont drogi pożarowej nr 15 w leśnictwie Rynków Nadleśnictwa Osie” zgodnie z warunkami technicznymi, sztuką budowlaną, projektem budowlanym oraz objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

3. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o: specyfikację istotnych warunków zamówienia,  dokumentację projektową, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

Obowiązki Stron:

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a)  protokolarne przekazanie placu budowy,

b)  przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania placu budowy,

c)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy  określonego w § 2 umowy.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełnić …………………….

2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

3) Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) przyjęcie placu budowy,

b) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

c) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie  wykonywania robót,

d) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,

e) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi  Normami, zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania  w budownictwie drogowym i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonywanego przedmiotu umowy,

g) zapewnienie kierownictwa budowy przez cały czas realizacji przedmiotu umowy  określonego w § 2 umowy,

h) Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki szczegółowe: informowania inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, informowania o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać czynności niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 4

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy:

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane drogowe na warunkach określonych w umowie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni wobec Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za własne.

4.  Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy Podwykonawców poza wymienionymi w swojej ofercie , bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz mieniu Lasów Państwowych podczas wykonywania prac budowlanych, drogowych.

§ 5

Postanowienia dotyczące podwykonawstwa robót budowlanych:

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany.

- Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowalne, i do jej zmian wynosi 7 dni od dnia przedłożenia projektu.

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami są tożsame z zasadami zawierania umów między Wykonawcą a Podwykonawcą.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu  w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie.
2) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.
3) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu jej zmiany, w wysokości  5.000 zł za każde zdarzenie.
4) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.
5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości  5.000 zł za każde zdarzenie.

§ 6

Termin realizacji Umowy:

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie:

a) rozpoczęcie ustala się od dnia podpisania umowy.

b) zakończenie całości robót budowlanych drogowych ustala się na dzień 16.05.2014r.

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

Datą zakończenia robót jest data podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 7

Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie.

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

a) dokumentacji powykonawczej,

b) gwarancji,

c) aprobat technicznych,

d) atestów i certyfikatów jakości,

e) deklaracji zgodności z PN,

f) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania

przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

g) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy.

4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.

W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

7.Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, w skład której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 6 umowy.

§ 8

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie …………..zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości ……………….zł. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………..zł (słownie: ………………../100)

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy, numer konta : ……………………...

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przez wystawienie faktury końcowej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie  14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za poniesione nakłady i  wykonane roboty.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie  10 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych Podwykonawców.

5. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 4 przyjmuję się datę uznania na rachunku Podwykonawcy.

6.  Strony przewidują udzielenie zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy 50% wartości niniejszej umowy. Zamówienia uzupełniające mogą być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto w formie:

-  ……………………………………

2.Zmiany formy zabezpieczenia mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3.Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionego zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

4.Pozostałe 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad:

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2.Termin rękojmi ustala się na 36 m-cy. Rękojmia rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na materiały producentów zgodnie z udzielonymi przez nich dokumentami gwarancyjnymi.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

5.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6.Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

7.Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

8.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 11

Roboty dodatkowe:

1.Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2. Roboty uzupełniające, dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zostaną zlecone dotychczasowemu Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie odrębnej umowy.

§ 12

Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

§ 13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

Odstąpienie od umowy:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie- w terminie 14 dni.

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczętych prac, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie- w terminie 14 dni.

- Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodnie  z uzgodnieniami z Zamawiającym lub umową, a także gdy postęp robót stwarza zagrożenia dla dotrzymania terminu umownego, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie- niezwłocznie po stwierdzeniu powyższego.

§ 15

Kary umowne:

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie rękojmi - w wysokości  0,3% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy. Kara za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego wyniesie 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 16

1.	Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

2.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.

3.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 17

Siła wyższa:

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 18

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być przenoszone  na osoby trzecie, bez zgody obu Stron.

4. Wszelkie pisma przewidziane Umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający: Osie, ul. Rynek 11, 86-150 Osie

Wykonawca: ……………………………………………………..

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

6. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

7. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się - specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację techniczną, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

8.Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

9.Przedstawicielami Stron są:

a)	Zamawiającego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego: ……………………

Przedstawiciel ogólny: Dorota Piechowska

B)	Wykonawcy:

- Kierownik budowy: ……………………………

10.Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

## WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

...................................                                                           	............................

Załącznik nr 5 do SIWZ

Znak spr. SA-2710-1/14

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

„Remont drogi pożarowej nr 15 w leśnictwie Rynków Nadleśnictwa Osie”.

oświadczamy, że w stosunku do firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

…………………, ……………….                                        ………………………………..

(miejscowość)                     (data)                                                                                                   (pieczęć i podpisy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Znak spr. SA-2710-1/14

......................................................

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz

wykonanych robót w ciągu ostatnich pięciu lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia

| Lp. | Nazwa zadania | Data i miejsce wykonania | Wartość wykonanych robót (brutto) | Nazwa Zamawiającego | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: Wymienione prace muszą być potwierdzone dokumentami (załączonymi do oferty ) z których wynika, że prace te zostały wykonane  należycie, zgodnie z zastosowaniem sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

........................................................... dnia .......................2013 r.                                                                                                      ..............................................

( podpis osoby uprawnionej )

Załącznik nr 6 do SIWZ

SA-2710-1/14

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy	.................................................................................................

Adres Wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków Zamawiającego, dotyczące w szczególności:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………………, ……………….                                        ………………………………..

(miejscowość)                     (data)                                                                                                   (pieczęć i podpisy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Znak spr. SA-2710-1/14

…………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz

osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

| L.p. | Nazwisko i imię lub nazwa podmiotu | Zakres czynności | Opis posiadanych kwalifikacji | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………………………………………..

(podpis upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 9 do SIWZ

SA-2710-1/14

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia:

„Remont odcinka drogi pożarowej nr 15 w leśnictwie Rynków Nadleśnictwa Osie”.

Nazwa Wykonawcy	.................................................................................................

Adres Wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Oświadczamy, na podstawie art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych

Należę do grupy kapitałowej*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nie należę do żadnej grupy kapitałowej*.

*Zakreślić właściwą odpowiedź

………………………………..

(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania    Wykonawcy)

…………………, ……………….                                        ………………………………..

(miejscowość)                     (data)                                                                                                   (pieczęć i podpisy)

Załącznik nr 1

do Umowy nr .... z dnia ..........

KARTA GWARANCYJNA

(załącznik Nr 1 do umowy)

Stosownie do ustaleń §1 pkt.7 umowy z dnia .................. Nr .............................................

przedmiotem, której jest realizacja zadania budowlanego:

„Remont drogi pożarowej w leśnictwie Rynków Nadleśnictwa Osie””.

Gwarant

………….........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

………............................................................................................................................

udziela gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia  na następujących

warunkach:

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia realizowanego w wyniku przetargu na „Remont drogi pożarowej nr 15 w leśnictwie Rynków Nadleśnictwa Osie” określonego Umową nr ……………….z dnia ......................  oraz w innych dokumentach będących integralną częścią umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

3. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

4. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2

5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

6. Gwarant udziela gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania  protokółu  końcowego odbioru robót.

7. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu

zamówienia z tytułu rękojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem rękojmi.

§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest uprawniony do:

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad.

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy dzień zwłoki;

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy na

wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d).

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest

zobowiązany do:

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym

usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu u na wolną od wad;

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną

od wad;

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c);

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d);

e) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. e).

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „ usunięciu wady " należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad.

4. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek wystąpienia siły wyższej.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady fizyczne robót, powstałe na skutek wad materiałów lub urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego.

6. Wykonawca może się uwolnić od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady fizyczne robót, powstałe na skutek decyzji Zamawiającego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jeśli na piśmie uprzedził Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie lub wadach w dokumentacji, a zamawiający na piśmie utrzymał swoją decyzję.

7. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokółu końcowego odbioru robót.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

§ 3

Przeglądy gwarancyjne

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w połowie okresu gwarancji i na koniec ostatniego miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji.

2. Datę i  godzinę dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 3 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w 2 egz., po 1 egz. dla każdej ze stron.  W przypadku nieobecności

przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§ 4

Wezwanie do usunięcia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady

§ 5

Usuwania wad

1. W okresie gwarancji wykonawca jest obowiązany przystąpić do usuwania wad lub usterek w ciągu 3dni oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

2. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wystąpienia wady, Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu objętego gwarancją.

§ 6

Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres .................................

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

Nadleśnictwo Osie, ul. Rynek 11, 86-150 Osie

4 . O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące jej częścią.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji i rękojmi 			Przyjmujący gwarancję i rękojmię

Przedstawiciel Wykonawcy: 			            Przedstawiciel  Zamawiającego:

Załącznik nr 8 do SIWZ

Znak spr. SA-2710-1/14

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

OŚWIADCZENIE

ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA,                             POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane w wykazie osób, posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)